|  |
| --- |
| Gestión del proyecto  LOGROLLING |
| Alberto Almagro  Rubén Gómez  Juan Carlos Llamas  Jaime Martínez  Santiago Mourenza  Pedro Palacios  Adrián Sanjuán  Pablo Torre |





En este documento se va a exponer de forma detallada la gestión del proyecto **Logrolling**. Los puntos de este documento son *Componentes del proyecto, seguimiento de planificación (retrasos, cambios…), riesgos (y su plan de contingencia) y la coordinación del grupo.*

## Componentes actuales de Logrolling

-Adrián Sanjuan de Diseño.

-Alberto Almagro de Marketing.

-Jaime Martínez de Documentación.

-Juan Carlos Llamas de Documentación.

-Pablo Torre de Documentación.

-Pedro Palacios Coordinador Técnico.

-Rubén Gómez de Diseño.

-Santiago Mourenza de Marketing.

## Planificación del proyecto

En cuanto a la *planificación* seguimos más o menos el **planning** que teníamos pensado, pero con cambios debido a que por el **COVID-19** se retrasó todo el proyecto. Aún con esto, todo se ha hecho en tiempo y forma. Lo único que tuvimos que replanificar fue de qué manera dividirse el trabajo, fechas nuevas para acabar cada uno su parte y algún cambio de forma del proyecto para hacerlo más simple de lo que habíamos pensado. A parte de eso el proyecto continuó como habíamos decidido en un primer momento con un resultado sublime y super parecido al “prototipo” que más que eso era nuestra idea hecha de manera *no funcional*.

## Gestión de Riesgos

En lo referente a los *riesgos* el mayor que ha sucedido y completamente imprevisto es el **COVID-19**. Esto ha causado que un compañero del equipo se haya visto en problemas para hacer las tareas propuestas. El plan de contingencia para este riesgo ha sido, básicamente, llevarlo como pudimos. Es decir, hacer más trabajo cada uno, comunicarnos por **Discord**, el grupo de **WhatsApp**… Es muy difícil tener planificado un plan de contingencia para un riesgo tan remoto e inesperado como este, de todos modos, ha salido todo bastante bien como se ha expuesto en el apartado anterior. El resto de los riesgos fueron mínimos y que no tuvieron relevancia alguna para el proyecto, tales como problemas en el servidor, fallos de compilación no esperados, cambios por el *feedback*… Todo esto se arregló rápidamente con una reorganización de información y trabajo.

## Coordinación del equipo

Por último, la *coordinación* ha sido muy eficiente. Principalmente porque nuestro *Coordinador Técnico* tiene experiencia en proyectos de este estilo y ha sabido guiarnos por el buen camino a la hora de realizar las tareas del proyecto, así como aprender entornos de programación como **Android Studio**, usar correctamente **MYSQL**, crear un servidor correctamente para que todo se conecte de forma eficiente… En definitiva, no ha habido por lo general ningún problema (al menos ninguno a destacar) y los que haya podido haber se han solucionado rápidamente y con diligencia. **Logrolling**, en cuanto a gestión, ha sido un éxito.